Presupuesto estimado del proyecto ST1 Gestion de Contenedores

Estimación orientativa de implantación y evolución para entorno Windows

La presente estimación reúne los trabajos funcionales y técnicos necesarios para una solución de gestión de contenedores como la implantada en ST1. Sirve como base de conversación comercial y debe cerrarse tras una toma de requisitos, revisión de integraciones y definición del plan de despliegue.

# Resumen económico

| Concepto | Importe sin IVA |
| --- | --- |
| Servicios de análisis, desarrollo, pruebas, despliegue y formación | 40.950 EUR |
| Contingencia de proyecto 10 por ciento | 4.095 EUR |
| Total estimado sin IVA | 45.045 EUR |
| IVA 21 por ciento | 9.459,45 EUR |
| Total estimado con IVA | 54.504,45 EUR |

Tarifa de referencia aplicada: 65 EUR por hora. Estimación de esfuerzo: 630 horas. Margen de variación recomendado: +/- 15 por ciento según calidad de datos, integraciones, cambios de alcance y validación del usuario.

# Alcance incluido

| Bloque | Entregables principales | Horas | Importe |
| --- | --- | --- | --- |
| Aplicación Windows y experiencia de usuario | Navegación, formularios, validaciones, temas y mensajes. | 72 | 4.680 EUR |
| API y seguridad | Servicios, autenticación, autorización, persistencia y trazabilidad básica. | 90 | 5.850 EUR |
| Datos maestros | Clientes, obras, tareas, tarifas, plantas, camiones, operarios y contenedores. | 50 | 3.250 EUR |
| Solicitudes y datos manuales | Alta, edición, obra, cliente manual, tarifas, observaciones y bloqueo de cambios. | 64 | 4.160 EUR |
| Planificación y asignación | Planificación, asignación secuencial, prioridades y control operativo. | 60 | 3.900 EUR |
| Ejecución de servicios | Estados, fotos, incidencias y control de datos obligatorios. | 90 | 5.850 EUR |
| Servicios recurrentes | Periodicidad, días semanales, comprobación, confirmación y generación. | 38 | 2.470 EUR |
| Wialon y rutas | Ubicación de camiones, kilómetros, tiempos y presentación de regreso. | 30 | 1.950 EUR |
| Informes y documentos de planta | Informes, cabeceras de planta y PDFs protegidos. | 30 | 1.950 EUR |
| Pruebas, despliegue y formación | Pruebas funcionales, correcciones, publicación y formación de usuarios. | 48 | 3.120 EUR |

# Supuestos de esta estimación

Una empresa operativa, un entorno productivo y un flujo de aprobación por parte del cliente.

Acceso disponible a Sage 50, Wialon, correo y bases de datos necesarios para las integraciones.

Datos maestros entregados o revisados por el cliente antes de la carga definitiva.

Formación remota para un grupo de hasta 8 usuarios y una sesión de seguimiento.

Una ronda principal de pruebas de aceptación y correcciones razonables dentro del alcance descrito.

# No incluido

Licencias de DevExpress, Sage 50, Wialon, mapas, correo, certificados, hosting o infraestructura de terceros.

Compra o renovación de equipos Windows, móviles, cámaras, impresoras o dispositivos de firma.

Migraciones masivas, depuración de históricos o digitalización documental no descritas en el alcance.

Desarrollos para nuevas empresas, nuevas plantas, nuevos idiomas o integraciones no indicadas.

Soporte continuado posterior a la puesta en producción, salvo el periodo de garantía pactado.

# Opciones de continuidad

| Servicio | Referencia | Importe sin IVA |
| --- | --- | --- |
| Bolsa de soporte y evolutivos | 12 horas al mes a 65 EUR/h | 780 EUR/mes |
| Formación adicional | Sesión remota de 2 horas | 130 EUR/sesión |
| Despliegue adicional | Entorno o empresa adicional | A valorar tras análisis |

# Calendario orientativo

Con disponibilidad de usuarios clave y accesos a las integraciones, el trabajo puede organizarse en 12 a 16 semanas: análisis y diseño, configuración de datos maestros, desarrollo e integraciones, pruebas, formación y puesta en producción. El calendario definitivo depende de la validación de cada hito.

# Condiciones comerciales sugeridas

| Hito | Porcentaje | Importe sin IVA |
| --- | --- | --- |
| Inicio y análisis | 30 por ciento | 13.513,50 EUR |
| Entrega para pruebas de aceptación | 40 por ciento | 18.018,00 EUR |
| Puesta en producción y cierre | 30 por ciento | 13.513,50 EUR |

Validez recomendada de la estimación: 30 días. Cualquier cambio que amplíe el alcance se estimará y aprobará antes de su ejecución.