Presupuesto desarrollo App Planificación de tareas Windows y Android

ST1 - Planificación de tareas |  Tarifa de desarrollo 50,00 EUR por hora

Objeto del presupuesto. Estimación para el desarrollo y puesta a punto de la aplicación ST1 Planificación de tareas en Windows y Android, incluyendo las funciones actualmente previstas indicadas en el desglose.

# Alcance funcional estimado

Acceso de usuarios, permisos, inicio y navegación.

Planificación, operarios, grupos.

Asignación de tareas, Asignación de Incidencias, seguimiento  de inicio y cierre de tareas / incidencias.

Firma, fotografías, cámara.

# Desglose

| Concepto | Windows / Android |
| --- | --- |
| Análisis funcional y diseño técnico (BD / Ins. SQL y Lib.) | 10 h ¦ 500,00 € |
| Inicio de sesión usuarios y permisos | 10 h ¦ 500,00 € |
| Inicio menús maestros y configuración | 18 h ¦ 900,00 € |
| Mnto. Tareas, Incidencias y estados | 25 h ¦ 1.250,00 € |
| Firma fotografías y cámara | 6 h ¦ 300,00 € |
| Informes (A acordar) | 8 h ¦ 400,00 € |
| Adaptación visual y usabilidad | 8 h ¦ 400,00 € |
| Pruebas correcciones y publicación | 8 h ¦ 400,00 € |

# Resumen económico

| Plataforma | Horas | Importe |
| --- | --- | --- |
| Windows / Android | 93 h | 4.650 EUR |
| Total | 93 h | 4.650 EUR |

# Condiciones

Importes sin IVA.

La tarifa aplicada es de 50,00 EUR por hora.

Incluye desarrollo, pruebas y entrega técnica de las funcionalidades descritas.

No incluye cuentas de publicación en Google Play, infraestructura, servicios de mapas.

La estimación podrá revisarse si se amplía el alcance funcional o se requieren integraciones adicionales.